DOCUMENT CONTROL

00  文档信息与 TL;DR

这是一份「可执行」的 PRD：每个目标有指标，每条需求有验收，每个风险有应对。

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本 | v2.0（模板化重写） | 状态 | Approved · 已上线 |
| 产品 | Neon Snake | 负责人 | sixpencecn |
| 上一版本 | v1.0（docs/PRD.md，保留不动） | 日期 | 2026-10-19 |
| 线上地址 | sixpencecn.github.io/neon-snake | 仓库 | github.com/sixpencecn/neon-snake |

▎ 0.1  TL;DR

•  现在：一个 3 请求、gzip 9.9 KB、零第三方脚本的 Canvas 贪吃蛇；19 项逻辑断言全绿，已上线可玩。

•  v2.0 的赌注：把「能玩」变成「值得回来」——手感硬化（不丢键、不冤死）、单局时长可控、失败可归因。

•  P0 范围：两格输入缓冲、帧插值、死亡归因、自动暂停、移动端三套输入、首屏极轻。

•  北极星：会话内有效对局数（时长 ≥30 秒的对局 / 会话）。不是 UV，不是点击数。

•  目标（待验证）：开始率 ≥65%；人均 ≥3 局；重开率 ≥60%；中位单局 45–120 秒；LCP p75 ≤1.2s。

•  明确不做：账号、排行榜、关卡、内购、多人、音频资源文件。

上述目标均为待验证假设。本版没有分析埋点，因此不伪造「历史基线」；所有指标在 M1 埋点上线后以 14 天真实数据校准。

CONTENTS

MAP  阅读地图

按角色选择阅读路径；全文没有「为了显得完整」而存在的章节。

| 如果你只有 5 分钟 | 读这些 |
| --- | --- |
| 想看这产品成不成立 | 00 TL;DR · 02 目标与指标 · 15 Kill criteria |
| 想评审方案是否合理 | 07 功能需求 · 08 核心机制 · 04 决策日志 |
| 想接手实现 | 06 状态机 · 07 验收剧本 · 11 技术与性能 |
| 关心合规与隐私 | 12 数据与隐私 · 10 无障碍 · 14 发布 |

▎ M.1  文档约定

•  P0 / P1 / P2：P0 是发布门禁；P1 是本周期应做、可延期；P2 是明确的后置项。

•  Given / When / Then：只用于关键路径的验收，避免「实现自由发挥」。

•  事实 vs 假设：带「目标」「假设」「待验证」字样的内容不是既成事实。

•  指标口径：会话 = 30 分钟无操作即结束；局 = 从开始到撞死；有效会话 = 至少完成 3 局。

CONTEXT

01  背景与问题

一个已经上线的游戏，为什么要用一份 PRD 重新定义？

▎ 1.1  线上基线：v1.0 已经证明「能玩」

| 维度 | 现状 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 首屏成本 | 3 个请求、9.9 KB（gzip） | 本地 gzip 实测：31,860 B → 10,156 B |
| 逻辑正确性 | 19 项断言全绿 | test/selftest.html，含自撞与尾巴腾位边界 |
| 手感 | 两格输入缓冲 + 帧插值 | game.js 纯逻辑层，可注入种子 |
| 移动端 | 滑动 + 虚拟方向键 | pointer: coarse 时显示，touch-action: none |
| 视觉 | 底部渐变遮罩 + 霓虹色板 | 截图评审通过（ADR-4） |

图 1 · 当前开始界面：底部渐变遮罩让棋盘与蛇可见，文案沉底，只有一个 CTA。

▎ 1.2  问题：不是没有游戏，而是「按了没反应」和「死得冤」

玩家在聊天窗口里点开链接，想要的是「现在就有事做」，不是「学习一个游戏」。任何教程、注册、加载等待，都是这条路上收的税。

贪吃蛇品类真正劝退人的不是难度，而是两类挫败：一是输入丢失——快速连打「上、左」，游戏只记住了「左」，玩家以为游戏坏了；二是死亡不明——撞墙和咬到自己给出同一句 Game Over，玩家无法归因，只能归咎于「这游戏有问题」。

核心问题陈述

玩家不怕输，怕输得不明白。把每一次失败变成可解释的输入结果，是这个品类唯一值得投入的「手感」工程。

▎ 1.3  已知 / 相信 / 待验证

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 已知（实测） | 首屏 3 请求 9.9 KB；19 项断言通过；raw.githubusercontent 6 次仅 4 次成功，jsDelivr 6/6 |
| 相信（品类观察） | 输入丢失与死亡归因不清，是网页贪吃蛇的主要流失点 |
| 待验证（假设） | 单局 45–120 秒是「再来一局」意愿最高的区间；首屏 >2s 显著提升跳出 |

▎ 1.4  为什么是现在

•  分发成本接近零：GitHub Pages 已在线，新增一个玩家没有边际服务器成本。

•  浏览器就是商店：链接可出现在聊天、README、二维码；无需应用商店审核。

•  核心循环已跑通：缺口不是「更多玩法」，而是产品化的最后一公里。

•  隐私环境收紧：不登录、不追踪、无广告的轻游戏反而具备差异化。

▎ 1.5  机会：把「链接」变成「街机」

浏览器街机的核心竞争力不是内容量，而是从点击到乐趣的斜率。每一屏都应回答：我现在要做什么？为什么再来一次？为什么值得告诉别人？

GOALS & SUCCESS METRICS

02  目标、非目标与成功指标

如果只能记住四个数字，记住这四个。

▎ 2.1  产品愿景

一句话产品定义

给只有 3 分钟、不愿安装的玩家，一个点开就能玩、失败也公平、每一局都知道自己为什么死的霓虹贪吃蛇。

▎ 2.2  四个目标

| # | 目标 | 为什么它重要 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 首屏即刻可玩（<1s） | 碎片时间用户的耐心以秒计 |
| G2 | 单局时长中位数 45–120s | 太短无成就，太长难再来一局 |
| G3 | 会话内重开 ≥2 次 | 重开率是留存的最早代理指标 |
| G4 | 非预期转向率 <5% | 手感是唯一护城河，误触直接摧毁它 |

▎ 2.3  非目标

| 不做 | 理由 |
| --- | --- |
| 账号 / 云存档 | 引入后端与隐私成本，与「零注册即刻玩」冲突 |
| 排行榜 | 需要后端与反作弊，且把「随便玩玩」变成「必须赢」 |
| 关卡 / 剧情 / Boss | 与单一机制原则冲突，把 3 分钟体验拉成 30 分钟 |
| 皮肤 / 内购 / 广告 | 直接破坏首屏速度与体验纯度 |
| 多人对战 | 需要实时同步基础设施，远超本项目边界 |
| 音频资源文件 | 用 Web Audio 现场合成，省请求与授权成本 |
| 撤销一步 / 复活 | 会稀释「一次失误就是结束」的紧张感 |
| PWA 离线安装 | 收益待评估，Pages 已满足「打开即玩」 |

▎ 2.4  北极星与 HEART

北极星指标：Weekly Engaged Sessions（WES）——每周完成 ≥3 局的会话数。它同时要求「来」和「玩进去」，比 UV 更难被一次性流量污染。

| HEART | 对应指标 |
| --- | --- |
| Happiness | 重开率、死亡后继续率 |
| Engagement | 局/会话、中位单局时长、金色碎片拾取率 |
| Adoption | 开始率、首次输入延迟 |
| Retention | D1 / D7（需聚合估算） |
| Task success | 完成一局的比例、非预期转向率 |

▎ 2.5  指标、基线与目标

| 指标 | 当前基线 | v2.0 目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首屏可交互 | 未测（体积已知 9.9 KB） | LCP p75 ≤1.2s | RUM 埋点 page_ready |
| 开始率 | 无数据 | ≥65% | visited → game_start |
| 局/会话 | 无数据 | ≥3 | game_over 计数 |
| 中位单局时长 | 无数据 | 45–120s | duration_ms 分布 |
| 重开率 | 无数据 | ≥60% | restart / game_over |
| 非预期转向率 | 无数据 | <5% | turn_ignored 比例 |

目标不是承诺，是待验证的赌注。若 M1 基线显示开始率已 80%，不会为了「达成目标」把它写低；若 D7 只有 2%，应先修留存而不是加大分享。

▎ 2.6  护栏：不拿长期信任换短期数字

•  零广告、零登录、零付费墙；不制造「再不分享就错过」的焦虑。

•  不采集 PII；不做指纹、不跨站追踪、不卖数据。

•  不自动发帖；分享必须由玩家主动触发，文案可编辑。

•  不为了留存而提高难度或隐藏失败原因；公平优先于时长。

•  不牺牲首屏：任何分析脚本不得进入阻塞路径；超过 2 KB 或增加一次请求必须重新评审。

USERS & JOBS TO BE DONE

03  用户、场景与 JTBD

先设计「那 3 分钟」，再设计游戏。

▎ 3.1  三个优先用户

| 层级 | 画像 | 设计含义 |
| --- | --- | --- |
| 主要 | 手机端碎片用户：竖屏、单手、随时被打断 | 单手可玩、随时暂停、单局短 |
| 次要 | 桌面端办公间隙用户：键盘操作 | 方向键/WASD、空格暂停、R 重开 |
| 负向 | 需要长期养成、关卡进度、社交比较的玩家 | 明确不为其设计，不因他们加功能 |

▎ 3.2  Jobs to be done

•  当我在等电梯、等编译，我想立刻玩点什么而不需要学习或注册，以便把这几分钟填满。

•  当我打出不错的一局，我想用一句话告诉朋友，以便获得一点社交货币而不暴露隐私。

•  当我被来电或消息打断，我想回来时局面还在，以便不用从头再来。

•  当我在低端手机或弱网环境，我想仍然能打开能操作，以便不被设备排除在乐趣之外。

▎ 3.3  端到端旅程

| 阶段 | 玩家动作 | 系统反馈 | 可能的断点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 看到链接 | 点击 | 直接出现棋盘，无 spinner | 首屏空白 >1s |
| 理解玩法 | 读一行说明 | 底部一句话 + 操作提示 | 说明挡住棋盘（已修） |
| 开始 | 按方向键 / 点击 Play / 滑动 | 立即进入 playing | 点按触发两次 start（已修） |
| 游玩 | 转向、吃苹果 | 闪光、音效、粒子、速度微升 | 转向无响应 → 认为是 bug |
| 死亡 | 撞击 | 震屏 + 粒子 + 死亡原因 | 原因不明 → 无法归因 |
| 重开 | 按 R / 点击 | 立即新局，最高分可见 | 需回菜单 |

▎ 3.4  研究计划

| 方法 | 样本 | 要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 5 人可用性测试 | 手机端 | 首次进入能否在 10 秒内开始第一局 |
| 5 人可用性测试 | 桌面端 | 连打两次转向是否被感知为「跟手」 |
| 埋点分析 | 全量 | 死亡原因分布：撞墙 vs 自撞 |

▎ 3.5  待验证假设

| 假设 | 验证方式 | 失败则如何 |
| --- | --- | --- |
| 单局 45–120s 最优 | duration_ms 分布 | 回调节奏曲线 |
| 缓冲深度 2 优于 1 | turn_ignored + 误触率 A/B | 降为 1 |
| 首屏 >2s 显著提升跳出 | 人为延迟版本 A/B | 仍按体积预算执行 |

STRATEGY & PRINCIPLES

04  策略与体验原则

在一个拥挤的品类里，用「少」建立优势。

▎ 4.1  定位

一句话定位

给只有 3 分钟、不愿安装的玩家，一个打开就能玩、失败也公平、成绩值得分享的霓虹贪吃蛇。

▎ 4.2  竞品启示（只学该学的）

| 产品 | 该学的 | 不该学的 |
| --- | --- | --- |
| 2048 | 单一机制 + 极低进入成本 + GitHub Pages 分发 | 无（它的克制正是范本） |
| Threes | 难度曲线与「每一步都要想」的设计 | 付费门槛与长教程 |
| 常见网页贪吃蛇 | 玩法认知成本几乎为零 | 只记最后方向、无插值、死亡无归因 |

▎ 4.3  五个体验原则

•  一屏之内必须能开始：进入页面即可操作，没有任何前置流程。

•  输入优先于动画：任何粒子或震屏不得阻塞输入处理。

•  失败必须可归因：撞墙与自撞用不同文案，绝不笼统。

•  安静的高级感：霓虹但不吵闹，音效可静音且被记住。

•  尊重设备差异：低端机降级而不是崩溃；减少动态效果时物理不变。

▎ 4.4  决策日志（已拍板）

| # | 决策 | 备选 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-1 | Canvas 2D 渲染 | DOM / WebGL | 576 格逐帧改样式必掉帧；WebGL 无收益 |
| ADR-2 | 输入缓冲深度 2 | 0 / 1 / 3 | 3 有延迟感，0/1 会丢键 |
| ADR-3 | 截图走 jsDelivr | 相对路径（→raw） | raw 实测 4/6，门面不可赌 |
| ADR-4 | 开局遮罩改底部渐变 | 统一半透明遮罩 | 截图评审发现「棋盘像空盒子」 |
| ADR-5 | 修掉点按双触发 | 保留双监听 | stage 与 overlay 监听叠加 |
| ADR-6 | 合成音效而非文件 | mp3 资源包 | 省请求与授权，可静音 |

SCOPE & RELEASE

05  范围与发布

v2.0 只承诺 P0；P1 是加分项，P2 是明确的后置项。

▎ 5.1  版本范围

| 版本 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 核心循环、渲染、音效、移动端、最高分 | 已上线 |
| v2.0 | 手感硬化（缓冲/插值/归因）、自动暂停、无障碍、性能门禁 | 本次范围 |
| v2.1（候选） | 分享卡、埋点、每日挑战 | 未承诺 |

▎ 5.2  发布门禁（Definition of Launch）

•  P0 全绿：12 条 P0 全部通过验收，没有 P0 级缺陷。

•  质量门禁：无崩溃会话 ≥99.5%；LCP p75 ≤1.2s；p95 帧率 ≥55fps（参考设备）。

•  无障碍门禁：键盘全流程可达、焦点可见、减弱动效可用。

•  隐私门禁：无 PII、无第三方脚本、localStorage 仅存最高分与静音。

•  可回滚：保留上一个 commit；回滚耗时 ≤60s。

•  可学习：事件字典就绪；上线 24 小时能回答「多少人开始、玩了几局、死在哪」。

▎ 5.3  里程碑

| 里程碑 | 交付物 | 出口条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 已完成 | 可玩版本 + 19 断言 | 上线可访问 |
| M1 埋点 | 事件字典 + 仪表盘 | 能回答漏斗问题 |
| M2 手感 | 缓冲/插值/归因验收 | 误触率 <5% |
| M3 发布 | v2.0 GA | 全部门禁通过 |

▎ 5.4  依赖

| 依赖 | 用途 | 缺失影响 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pages | 托管 | 站点不可用（单点） |
| jsDelivr | README 截图 | 图片裂图，游戏不受影响 |
| Web Audio API | 音效 | 静默降级，游戏可玩 |
| localStorage | 最高分 | 降级为不保存 |

EXPERIENCE FLOW & STATES

06  体验流程与状态

玩家只应该感知到三件事：开始、转向、再来。

▎ 6.1  状态机

| 状态 | 进入条件 | 玩家可见 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ready | 页面加载完成 | 棋盘 + 蛇 + 底部说明 + Play | 任意方向键 / 点击 / 滑动 |
| playing | 开始或重开 | HUD 实时分数、速度 | 撞击 / 切后台 |
| paused | Space / 失焦 / 切标签 | 暂停遮罩 | Space / 点击 |
| over | 撞墙或自撞 | 死亡原因 + 本局分 + 最高分 | R / 点击 / 方向键 |

▎ 6.2  首次进入：3 秒内开始第一局

•  01  看到链接：标题「Neon Snake」直接说明这是游戏。

•  02  页面打开：无 spinner、无 cookie 墙，棋盘立即出现。

•  03  理解操作：底部一句「Eat the apples. Grab the golden shards.」+ 操作提示。

•  04  点击开始：中央位置起手，右侧第一个苹果在前进路径上。

•  05  第一次失败：300ms 内给出死亡原因与本局分数。

•  06  再来一次：主 CTA 仍是重开；R 或方向键立即开始。

▎ 6.3  失败与重开

•  撞墙：文案「You hit the wall.」+ 震屏 + 粒子外散。

•  自撞：文案「You bit yourself.」+ 同款视觉反馈。

•  破纪录：标题变为「New best!」，并显示历史最佳对比。

•  重开：不回到菜单，直接新局；分数归零、棋盘重置。

•  打断保护：切标签或失焦自动暂停，回来时局面保留。

▎ 6.4  分享流程（P1 计划，本版未实现）

•  01  结算页展示「新纪录 · 137 分」与「分享成绩」按钮。

•  02  移动端优先 Web Share API；桌面端复制文案 + 链接并提示已复制。

•  03  文案「我在 Neon Snake 拿到 137 分，来挑战我」，玩家可编辑。

•  04  链接带 ?ref=share 用于归因，不含任何玩家标识。

•  05  被分享者打开同一地址，使用独立的本地最高分。

▎ 6.5  页面清单

| 页面 / 状态 | 元素 | 是否可省略 |
| --- | --- | --- |
| ready | 棋盘、蛇、苹果、标题、说明、Play | 说明可随交互消失 |
| playing | HUD（分数/最高/速度）、静音按钮 | 速度可隐藏 |
| paused | 暂停文案、恢复提示 | 不可省略 |
| over | 死因、本局分、最高分、重开提示 | 不可省略 |

FUNCTIONAL REQUIREMENTS

07  功能需求

12 条 P0，每条都能被测试、被埋点、被回滚。

优先级定义：P0 = 不满足则不能发布；P1 = 本周期应做，可延期；P2 = 明确后置。所有 P0 必须同时满足「玩家价值」与「可验证」。

▎ 7.1  P0 · 发布门禁

| ID | 需求 | 验收（Given/When/Then） |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | 首屏即刻可玩 | Given 冷缓存 When 打开 Then 棋盘 1.0s 内可见且可响应；请求数 = 3 |
| P0-2 | 键盘输入 | Given 按 ↑↓←→ 或 WASD Then 转向且页面不滚动 |
| P0-3 | 触摸滑动 | Given 位移 ≥24px Then 按主轴转向 |
| P0-4 | 虚拟方向键 | Given pointer: coarse Then 显示 D-pad 且可转向 |
| P0-5 | 输入缓冲 | Given 连按上、左 Then 两次转向都执行（深度 2） |
| P0-6 | 拒绝反向 | Given 向右移动 When 按左 Then 忽略且不死亡 |
| P0-7 | 缓冲上限 | Given 缓冲已满 When 按第四个方向 Then 丢弃而非覆盖 |
| P0-8 | 死亡归因 | Given 撞墙/自撞 Then 分别显示不同文案 |
| P0-9 | 重开 | Given 结算界面 When R 或点击 Then 立即新局且分数归零 |
| P0-10 | 最高分持久化 | Given 破纪录 Then 写入 localStorage 且下次打开可见 |
| P0-11 | 自动暂停 | Given 页面隐藏 Then 自动暂停，回来不死亡 |
| P0-12 | 竖屏可玩 | Given 390×844 Then 无横向滚动、控件不重叠 |

▎ 7.2  P1 · 本周期应做

| ID | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 金色碎片 | 每 5 个苹果生成，+5 分，26 步过期，带倒计时环 |
| P1-2 | 合成音效 | Web Audio 现场合成，首次手势后初始化 |
| P1-3 | 帧插值 | 前后格插值，消除跳格 |
| P1-4 | 减弱动效 | prefers-reduced-motion 时关闭震屏、粒子减半 |
| P1-5 | 高 DPI | 按 DPR 渲染，上限 2 |

▎ 7.3  P2 · 明确后置

| ID | 需求 | 为什么后置 |
| --- | --- | --- |
| P2-1 | 分享卡 | 需要设计与截图管线 |
| P2-2 | 每日挑战 | 需要内容与种子机制 |
| P2-3 | 主题皮肤 | 非核心价值 |
| P2-4 | 撤销一步 | 可能破坏紧张感，需实验 |

▎ 7.4  关键验收剧本

| 剧本 | 步骤 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 连打不丢键 | 向右移动时 100ms 内按 上、左 | 蛇完成 上→左 两次转向 |
| 自杀保护 | 向右移动时按 左 | 输入被忽略，蛇继续向右 |
| 尾部腾位 | 蛇头进入正在腾出的尾格 | 不判定自撞（有断言覆盖） |
| 切后台 | 游戏中切到别的标签 10 秒 | 自动暂停，回来后继续 |
| 移动端单手 | 竖屏单手完成一局 | 无需第二只手，无误触 |

▎ 7.5  Definition of Done

•  代码合并到 main；Pages 构建成功；上一版 commit 保留可回滚。

•  19 项断言全绿；新增需求至少新增 1 条断言。

•  三档视口截图（1280×800 / 390×844 / 320×568）无溢出。

•  无 console error；无未捕获 Promise。

•  无障碍检查通过：键盘全流程、焦点可见、减弱动效。

•  README 与变更日志更新；回滚步骤演练一次。

CORE MECHANICS & BALANCING

08  核心机制与平衡

难度不是「更快的随机」，而是「更清楚的选择」。

▎ 8.1  核心循环

移动 → 吃苹果（+1，蛇身 +1，速度微升）→ 每 5 个苹果掉落金色碎片（+5，限时）→ 蛇变长、空间变窄 → 失误死亡 → 重开。

| 循环阶段 | 玩家决策 | 系统反馈 |
| --- | --- | --- |
| 接近食物 | 是否为了这颗苹果改变路线 | 食物呼吸式脉动 |
| 接近奖励 | 是否冒着被围死的风险去吃 +5 | 倒计时环收缩 |
| 空间变窄 | 提前规划转弯而非临场反应 | 速度提示上升 |

▎ 8.2  数值参数（当前实现基线）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 棋盘 | 24 × 24 | 576 格；手机上每格约 28px |
| 初始速度 | 140 ms/格（约 7.1 格/秒） | stepMs() 起始值 |
| 最高速度 | 62 ms/格（约 16 格/秒） | 下限，保证人类可反应 |
| 加速方式 | 随身长线性收紧 | (len-3)/26 归一化 |
| 输入缓冲 | 深度 2 | 拒绝反向与重复 |
| 金色碎片 | 每 5 个苹果 / +5 分 / 26 步过期 | 带可视倒计时环 |
| 初始身长 | 3 格 | 居中偏左起手 |

▎ 8.3  难度曲线

| 阶段 | 身长 | 速度 | 玩家体验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起步 | 3–8 | 7–9 格/秒 | 熟悉输入与节奏 |
| 中段 | 9–18 | 9–12 格/秒 | 开始需要提前规划 |
| 后段 | 19–26 | 12–15 格/秒 | 空间成为主要压力 |
| 极限 | >26 | 16 格/秒（封顶） | 不再加速，靠长度施压 |

速度封顶是刻意的：超过 16 格/秒后，失败更多来自反应极限而非决策，会破坏「失败可归因」这一原则。

▎ 8.4  计分与进度

| 事件 | 分数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 吃苹果 | +1 | 唯一稳定来源 |
| 金色碎片 | +5 | 限时，风险回报 |
| 破纪录 | — | 仅提示，无额外分数 |

▎ 8.5  公平性规则（不可谈判）

•  第一个苹果必须出现在前进路径上；第一次失败不应来自「不知道往哪走」。

•  输入缓冲深度固定为 2，不得因难度提升而缩短。

•  不为难度加入随机死亡；所有失败都能归因于输入或时机。

•  自撞判定允许进入正在腾出的尾格（有断言覆盖）。

•  输入延迟优先于动画华丽；粒子与震屏不得阻塞逻辑步进。

•  移动端手势不得与页面滚动冲突（touch-action: none）。

▎ 8.6  平衡验收

| 验收项 | 标准 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 单局时长 | 中位 45–120s | duration_ms 分布 |
| 死亡分布 | 撞墙与自撞都不为 0 | game_over.cause |
| 误触率 | <5% | turn_ignored 比例 |
| 到达率 | ≥30% 能活过 10 个苹果 | score 分布 |

UX, VISUAL & CONTENT

09  UX、视觉与文案

霓虹不是滤镜，是一套必须被遵守的对比度与语义。

▎ 9.1  HUD 层级

HUD 固定顶部：Score / Best / Cells-per-second。棋盘区域不得被 HUD 遮挡；开局遮罩必须使用底部渐变而非全屏半透明，让棋盘与蛇保持可见——这是第一印象的全部。

▎ 9.2  元素语义：颜色 + 形状 + 运动

| 元素 | 颜色 | 形状 / 运动 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苹果 | #FF5C7A 红 | 圆 + 呼吸脉动 | 稳定 +1，低风险 |
| 金色碎片 | #FFCF5A 金 | 菱形旋转 + 倒计时环 | +5，限时高风险 |
| 蛇头 | 青→蓝渐变最亮 | 更大、带辉光与双眼 | 当前方向 |
| 蛇身 | 青→蓝渐变 | 圆角方块，向尾部收窄 | 长度即资源 |

▎ 9.3  色彩与字体

| 用途 | 值 |
| --- | --- |
| 背景 | #070B14 / 棋盘 #0A0F1E |
| 主色 | #40E0D0（青） / #2F81F7（蓝） |
| 危险 | #FF5C7A（苹果） |
| 奖励 | #FFCF5A（金色） |
| 字体 | 系统字体优先；中文 Microsoft YaHei；数字使用等宽以便对齐 |

▎ 9.4  动效与反馈

•  吃苹果：轻微白色闪光 + 10 个粒子 + 短促上行音。

•  吃碎片：更强闪光 + 20 个粒子 + 三音琶音。

•  死亡：震屏 ≤1.4 单位 + 34 个粒子外散 + 下行锯齿音。

•  减弱动效：关闭震屏、粒子减至 35%、物理与判定完全不变。

•  所有动效不得改变逻辑结果；渲染层只读状态。

▎ 9.5  文案系统

| 场景 | 文案 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| 开始 | Eat the apples. Grab the golden shards. / Do not run into anything. | 一句话说清玩法与失败 |
| 撞墙 | You hit the wall. | 具体，不笼统 |
| 自撞 | You bit yourself. | 与撞墙区分 |
| 破纪录 | New best! | 只庆祝事实 |
| 暂停 | Take your time. / Press Space to resume. | 不制造焦虑 |

▎ 9.6  响应式布局

| 视口 | 棋盘尺寸 | 控件 |
| --- | --- | --- |
| 桌面 1280×800 | min(92vw, 68vh, 640px) | 键盘 + 底部提示 |
| 手机 390×844 | width 约 358px | 滑动 + D-pad |
| 小屏 320×568 | width 约 294px | D-pad 必显 |

▎ 9.7  截图与首屏视觉

README 与主页使用 docs/screenshot.png（900×1000），走 jsDelivr 分发。分享卡（1200×630）为 P1 计划，必须在小缩略图下仍可读出分数、游戏名与链接。

图 2 · 当前游戏界面：渐变蛇身、带眼睛的蛇头、发光苹果、金色碎片倒计时环。

▎ 9.8  视觉 QA 清单

•  三档视口截图无裁切、无横向滚动。

•  HUD 在深色棋盘上可读，不压住蛇头活动区域。

•  苹果与金色碎片在灰度下仍可区分（形状 + 运动差异）。

•  系统字体缺失时回退可读，不出现方框。

•  减弱动效开启后，视觉不再抖动且判定不变。

ACCESSIBILITY

10  无障碍

一个视觉游戏也能做到「入口可访问、状态可感知、操作可退出」。

▎ 10.1  测试计划

| 项目 | 标准 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 键盘可达 | 全流程无需鼠标 | 仅键盘完成一局 |
| 焦点可见 | focus-visible 有 2px 描边 | Tab 遍历检查 |
| 动效偏好 | prefers-reduced-motion 生效 | 系统设置切换 |
| 对比度 | 正文 ≥4.5:1，关键元素 ≥3:1 | 对比度工具测算 |
| canvas 语义 | 有 role=img 与 aria-label | DOM 检查 |

▎ 10.2  已知边界与路线

v2.0 的边界：Canvas 内的蛇、苹果与棋盘无法被屏幕阅读器逐字描述；完全非视觉玩家无法独立完成核心循环。我们不把这一点包装成「已无障碍」。

P2 方向：可选的辅助模式——更慢的节奏、更大的格子、可听的落点与死亡提示；以及纯文本的「今日挑战」。两者都需单独用户测试，不在 v2.0 承诺范围。

TECHNICAL CONSTRAINTS & PERFORMANCE

11  技术与性能

用最少的运行时，换取最大的确定性。

▎ 11.1  架构

| 文件 | 行数 | 职责 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| game.js | 204 | 纯模拟：网格、蛇、食物、节奏、碰撞 | 无 DOM、无定时器、可注入种子 |
| app.js | 505 | 渲染、输入、音频、主循环、持久化 | 只读状态，不修改模拟 |
| index.html | 342 | 结构与样式 | 无内联脚本逻辑 |
| test/selftest.html | — | 19 项断言 | 可在任意浏览器直接跑 |

▎ 11.2  性能预算

| 项目 | 预算 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| 首屏请求数 | ≤3 | 3 |
| 首屏体积（gzip） | ≤15 KB | 10,156 B |
| 首屏可交互 | ≤1.0s | 待 RUM 埋点 |
| 帧率 | p95 ≥55fps | 待真机测量 |
| 内存增量 | ≤30 MB | 待测量 |

▎ 11.3  浏览器与设备矩阵

| 平台 | 版本 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Chrome / Edge | 近两年 | 主测 |
| Safari iOS | 16+ | 必测（触摸 + Web Audio 策略） |
| Android Chrome | 近两年 | 必测（低端机帧率） |
| Firefox | 近两年 | 尽力支持 |

▎ 11.4  SEO / 社交 / 可发现性

•  <title> 与 description 明确「浏览器小游戏 / 无需安装 / 免费」。

•  canonical 指向 Pages 正式 URL；lang 语义正确。

•  Open Graph / Twitter Card：标题、描述、900×1000 截图。

•  JSON-LD VideoGame：name、genre、playMode、applicationCategory。

•  不屏蔽社交爬虫；无 noindex。

▎ 11.5  安全与可靠性

•  静态站点：无后端、无用户输入、无 SQL / 命令执行面。

•  不引入第三方脚本；无 Cookie；无指纹。

•  Canvas 不可用 / 音频失败 / localStorage 失败时仍可进入并给出人话。

•  发布保留上一版 commit；回滚 ≤60s。

•  仓库开启分支保护；发布前检查 Pages 构建结果。

DATA, PRIVACY & COMPLIANCE

12  数据、隐私与合规

只收集「让产品变好」所必需的最小数据。

▎ 12.1  原则

•  不登录、不采集 PII、不使用 Cookie。

•  本地优先：最高分与静音偏好只存在于 localStorage。

•  可退出：任何分析都必须有关闭开关，且关闭后不发送任何事件。

•  可解释：每个事件都能对应一个产品问题。

▎ 12.2  数据清单

| 数据 | 位置 | 保留期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高分 | localStorage | 直到用户清除 | 跨会话展示 |
| 静音偏好 | localStorage | 直到用户清除 | 尊重用户选择 |
| 局内数据 | 内存 | 会话结束即丢 | 渲染与计分 |

▎ 12.3  分析方案

•  无 Cookie、无持久 ID：每次加载生成内存级 session_id，关闭即失效。

•  聚合优先：只上报计数、时长分桶、分数分桶。

•  异步可失败：sendBeacon / fetch(keepalive)，超时 1s 丢弃，不影响游戏。

•  退出机制：?noanalytics=1 或设置开关。

•  保留期：原始事件 30 天；聚合报表 12 个月。

▎ 12.4  隐私页与同意

静态站不产生法律意义上的「处理者」行为，但仍需一页可访问的隐私说明，说明 localstorage 用了什么、分析是否开启、如何关闭。合规基线参照数据最小化与可删除原则，不声称任何认证。

ANALYTICS & EXPERIMENTATION

13  分析与实验

先把「发生了什么」看清楚，再谈「怎么增长」。

▎ 13.1  漏斗

| 阶段 | 事件 | 当前是否已接入 |
| --- | --- | --- |
| 到达 | page_ready | 否 |
| 开始 | game_start | 否 |
| 进行 | game_over（含时长与死因） | 否 |
| 重开 | restart | 否 |
| 离开 | 页面卸载 | 否 |

▎ 13.2  事件字典（最小集）

| 事件 | 触发 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| page_ready | 首帧渲染完成 | load_ms, dpr, viewport_bucket |
| game_start | 进入 playing | source: keyboard/swipe/dpad |
| game_over | 死亡 | score, duration_ms, cause, length |
| restart | 重开 | previous_score |
| turn_ignored | 输入被拒 | reason: reverse/duplicate/buffer_full |
| fps_drop | 连续 60 帧均值 <50 | avg_fps, dpr |

禁止字段：邮箱、姓名、头像、精确位置、完整 UA、IP、广告 ID、跨站 ID。属性只做分桶（如 viewport_bucket=small/medium/large）。

▎ 13.3  仪表盘

•  Acquisition：来源（直接/分享/搜索）、设备类别。

•  Activation：开始率、首次输入延迟、首局死亡原因。

•  Engagement：局/会话、中位单局时长、碎片拾取率、重开率。

•  Retention：D1/D7（聚合估算）、回访会话的局数。

•  Quality：LCP/INP、帧率、错误率、无崩溃会话。

▎ 13.4  实验计划

| 实验 | 假设 | 指标 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲深度 1 vs 2 | 深度 2 降低误触与挫败 | turn_ignored、重开率 | 7 天 |
| 棋盘 16 vs 24 vs 32 | 24 的单局时长最优 | 中位时长、重开率 | 14 天 |
| 开局遮罩透明 vs 渐变 | 渐变提升开始率 | 开始率 | 7 天 |

实验只在 M1 基线稳定后启动；每个实验至少 7 天或达到最小样本量。不得同时改动难度与分享入口，避免归因污染。

LAUNCH & OPERATIONS

14  发布与运营

一次可回滚的发布，比一次「完美的发布」更专业。

▎ 14.1  发布清单

•  19 项断言全绿；新增需求补充断言。

•  三档视口截图核对，无溢出与遮挡。

•  Pages 构建成功，线上首页可访问且加载 2 个 JS。

•  README 与变更日志更新。

•  保留上一版 commit，回滚步骤已演练。

•  隐私说明与分析开关状态确认。

▎ 14.2  灰度与回滚

| 项 | 做法 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 灰度 | 不公开链接 + 版本化路径，弱灰度 | 静态站无服务端灰度能力 |
| 止损线 | 首屏 >2s 或运行期报错 | 立即回滚 |
| 回滚方式 | git revert → Pages 重建 | 约 40–60 秒 |
| 可逆性 | 高：无后端、无数据迁移 | localStorage 键名保持兼容 |

▎ 14.3  发布后监控

•  24 小时：错误率、无崩溃会话、音效失败、首屏性能、移动端输入。

•  7 天：开始率、局/会话、重开率、中位单局时长。

•  30 天：D1/D7、WES、版本对比，产出 v2.1 决策。

•  告警：错误率 >1%、LCP p75 >2s、Pages 构建失败，任一触发即回滚。

▎ 14.4  沟通

•  变更日志写在 README，按语义化版本记录。

•  破坏性变更（localStorage 键名、URL 结构）必须提前一版标注。

•  分享文案与对外描述统一使用 README 中的一句话定位。

▎ 14.5  RACI

| 事项 | 负责 | 批准 | 知会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品范围与指标 | Owner | Owner | — |
| 技术方案 | Owner | Owner | — |
| 发布与回滚 | Owner | Owner | — |
| 隐私说明 | Owner | Owner | — |

RISKS & MITIGATIONS

15  风险与应对

提前写下「什么会让你停」，比事后解释更有价值。

▎ 15.0  风险清单

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 | 触发后动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CDN 不可达 | 中 | 高 | 图片走 jsDelivr；游戏资源同源 | 换 CDN 或自托管 |
| 滑动与滚动冲突 | 中 | 高 | touch-action: none | 回滚手势实现 |
| 高 DPI 掉帧 | 中 | 中 | DPR 上限 2；粒子按偏好削减 | 降 DPR 至 1.5 |
| 音效被自动播放策略拦截 | 高 | 低 | 首次手势后初始化 | 静默失败，不阻塞 |
| 缓冲带来延迟感 | 低 | 中 | 深度固定 2，观测 turn_ignored | 降为 1 并 A/B |
| Pages 构建未生效 | 低 | 中 | 部署后抓取线上首页验证 | 重新触发构建 |

▎ 15.1  Kill criteria（什么时候停 / 转向）

•  发布 4 周后重开率 <30%，且访谈说不出「为什么回来」：暂停投入，转向留存或重新定义产品。

•  误触率 >10% 且无法通过缓冲或 D-pad 修复：手感假设不成立，重新设计输入模型。

•  无崩溃会话 <98% 或 LCP p75 >2.5s：停止新功能，先修质量。

•  P0 连续两个里程碑未完成：范围过大，砍 P1、重排发布。

•  隐私评审不通过：不上线任何分析，回到纯本地版本。

OPEN QUESTIONS & DECISIONS

16  开放问题与决策

把「以后再说」变成「谁、何时、默认怎么选」。

▎ 16.1  决策日志

| # | 问题 | 默认选择 | 谁会改变它 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 24×24 是否最优 | 维持 24×24 | 棋盘尺寸实验数据 |
| Q2 | 是否做排行榜 | 不做 | 重开率数据 + 后端成本评估 |
| Q3 | 是否加撤销一步 | 不做 | 紧张感相关的用户测试 |
| Q4 | 埋点如何落地 | 自建轻量端点 | 隐私评审 |
| Q5 | 是否国际化文案 | 暂缓 | 非英语用户的访问占比 |
| Q6 | 是否做 PWA 离线 | 暂缓 | 弱网访问占比 |

▎ 16.2  什么会改变我们的想法

•  数据显示玩家主要来自桌面且更愿意长会话 → 重新评估移动优先投入。

•  分享 → 开始显著高于预期但 D7 很低 → 分享不是瓶颈，留存才是。

•  玩家把「无广告 / 无登录」视为缺点（不像正式产品）→ 补品质信号，而不是加功能。

•  P1 每日挑战显著提升 D7 但增加内容成本 → 重新评估「随时可玩」vs「每天一次」定位。

APPENDIX

A  附录

评审清单、测试矩阵、术语与来源。

▎ A.1  PRD 质量自检

•  每个目标都有指标，每条 P0 都有验收，每个风险都有应对。

•  非目标写清了理由，而不只是一串「不做」。

•  所有数字可追溯到实测或明确标注为假设。

•  回滚耗时是具体数字，不是「很快」。

•  开放问题里没有「要不要做这件事本身」。

▎ A.2  QA 矩阵

| 层 | 内容 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 19 项逻辑断言（移动、碰撞、奖励、节奏、插值、种子） | test/selftest.html |
| 集成 | 三套输入 → 状态机 → 渲染 | 无头浏览器截图 |
| 视觉 | 三档视口截图、减弱动效 | 人工走查 |
| 性能 | 首屏体积、帧率 | gzip 实测 + 真机 |

▎ A.3  术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 输入缓冲 | 暂存待执行转向的队列，避免快速连打丢键 |
| 帧插值 | 在两次逻辑步进之间按比例插值绘制位置 |
| 步进 | 蛇前进一格的逻辑单位；速度以格/秒表示 |
| 有效会话 | 至少完成 3 局的会话 |
| 护栏指标 | 不能被牺牲的底线指标 |

▎ A.4  来源与版本

事实来源：GitHub 仓库 sixpencecn/neon-snake 与线上页面（2026-10-19 核对）；首屏 3 个请求、31,860 B 原始 / 10,156 B gzip（本地复算）；19 项断言（test/selftest.html）。

参考：gabrielecirulli/2048（MIT）作为「极简机制 + 静态分发」的对照样本。

版本历史：v1.0 · 2026-10-19 · 初稿（docs/PRD.md，保留）；v2.0 · 2026-10-19 · 按模板重构，增加阅读地图、机制参数、无障碍、隐私、分析与 Kill criteria。